# KEEP WORKING OR DIE

# Projektstand und Funktionsweise

Stand 16. September 2026

Das Projekt soll einen dauerhaften Agenten mit endlichem Vermögen und eigenem Kommunikationskanal ermöglichen. Er soll selbst herausfinden, welche Arbeit er anbieten kann, wie er Kunden gewinnt und wie er seine Mittel verwendet. Verbrauch, Fehlentscheidungen und Scheitern gehören zum Experiment.

Der Entwicklungskern ist vorhanden. Der vollständige Produktionsstart ist noch nicht umgesetzt. Die erfolgreiche Vorprüfung bestätigt ausgewählte Voraussetzungen. Ein Produktionsmodus, ein passender einmaliger Birth-Vorgang und der tatsächlich eingespielte Startauftrag fehlen noch. Der Betreiber hat Birth ausdrücklich zurückgehalten.

Dieses Dokument beschreibt die vorbereiteten Komponenten, die technische Umsetzung, die Grenzen der Autonomie und die Nachweise. Es unterscheidet lokale Implementierung, historische Serverbeobachtungen, Verhaltensanweisungen und offene Arbeiten. Es dokumentiert den Stand der vorausgehenden Übersicht und ist keine neue Liveprüfung des Servers oder der Konten.

## Inhalt

1  Projektstand und Zielentscheidungen

2  Wie der Agent arbeitet und lernt

3  Vorbereitete Komponenten und Umsetzung

4  Guardrails und offene Schutzlücken

5  Vermögen Kosten und Zahlungswege

6  Entwicklungsstand und Nachweise

7  Restarbeiten bis zum gewünschten Start

# 1  Projektstand und Zielentscheidungen

## Ziel

Festgelegt. Ein dauerhafter Agent soll mit endlichem Vermögen einen eigenen wirtschaftlichen Weg finden. Scheitern und Verbrauch gehören zum Kunstexperiment.

Kunden, Angebot, Preis und Strategie entwickelt er selbst. Kein vorgelagerter Erfolgsnachweis.

Nachweis: U1

## Geburt

Zurückgehalten. Der Betreiber hat ausdrücklich noch keinen Birth freigegeben. Die bisherigen Läufe sind Entwicklung und Piloten.

Dieses Sheet löst weder Geburt noch Worker, Zahlung oder Mail aus.

Nachweis: U1 / U2

## Gesamtstand

Teilweise umgesetzt. Persistenter Entwicklungskern, Werkzeuge, Beobachtung, Mailzugang und Zahlungsbausteine sind vorhanden. Ein vollständiger Produktionspfad fehlt.

Erfolgreiche Vorprüfungen sind keine Produktionsabnahme.

Nachweis: Q1 / Q2 / Q8

## Produktionsmodus

Fehlt. Config akzeptiert nur dev. Runtime und Datenmodell arbeiten mit der Entwicklungsinstanz. Ein Birth-Befehl fehlt in der CLI.

Nicht allein durch einen Startschalter oder Wallet-Finanzierung lösbar.

Nachweis: Q1 / Q2 / Q3

## Startauftrag

Nur dokumentiert. Zuerst selbst umschauen, Dateien, Erinnerung, Auftrag und Vermögen verstehen. Danach aus eigener Einschätzung eine erste Planungsmail senden.

Ziel muss in die tatsächlich verwendete Instanz und deren frischen Kontext gelangen.

Nachweis: U1 / Q9 / Q2

## Modell

Entwicklung festgelegt. Astra: gpt-6-astra. OpenRouter-Modellkennung openai/gpt-6-astra. Keine stille Modellsubstitution vorgesehen.

Server-Vorprüfung nennt das Modell als festen Ausgabewert. Das ist kein aktueller Inferenznachweis.

Nachweis: Q1 / Q7 / Q8

## Erbe

Festgelegt, technisch offen. Erbe ist der bei Birth belegte OpenRouter-Bestand. Historische USD-Beobachtungen sind kein aktuelles Guthaben.

Alte Schema-Regel verlangt exakt 50 EUR. Sie passt nicht zu dieser Entscheidung.

Nachweis: U1 / Q3

## Mail

Zugang nachgewiesen. agent.kwod@gmx.de. IMAP und SMTP-Anmeldung wurden bestätigt. Laufzeitprüfung fand zwei ungelesene Nachrichten.

Keine echte vom Agenten versandte und beim Empfänger belegte Mail nachgewiesen.

Nachweis: U3 / Q5

## Wallet

Vorbereitet, Finanzierung offen. Base-Wallet und getrennte Signer-Bausteine sind vorbereitet. Letzte Aussage: Wallet leer, Coinbase-Freischaltung ausstehend.

Keine aktuelle Walletabfrage in diesem Audit. Keine OpenRouter-Zahlung belegt.

Nachweis: U1 / Q10

## Autonomie

Begrenzt durch Schnittstellen. Datei- und Terminalarbeit funktioniert. Mail ist ein externer Kanal. Terminal hat kein Internet und keine Zahlungswerkzeuge.

Internetrecherche, Kontoeröffnung und eigenständige Beschaffung sind derzeit nicht allgemein möglich.

Nachweis: Q4 / Q5 / Q6

## AP4 AP7

Gestrichen. Vorgelagerte Kontakt-, Nachfrage- und Erfolgsprüfungen sind als Startvoraussetzung gestrichen.

Historische Dateien und alte Zeitpläne existieren weiter. Keine neuen Inhaltsprüfungen daraus ableiten.

Nachweis: U1 / Q9

## Lokaler Stand   Server

Nicht identisch belegt. Zuletzt gemeldetes Release dev-20260916-152605-5e3c4493. Spätere lokale Änderungen wurden nicht durch einen weiteren vollständigen Releasebericht bestätigt.

Vor Birth Quellstand, Paketinhalt, Zielkonfiguration und installierte Version zusammenführen.

Nachweis: U2 / Q11

# 2  Wie der Agent arbeitet und lernt

## 1  Initialisierung

Implementiert für dev. Eine Entwicklungsinstanz, Konfiguration und ein Auftrag werden angelegt. Bereits vorhandener Zustand bleibt erhalten.

Standardauftrag der CLI: Workspace organisieren und eine kurze Entwicklungsnotiz schreiben. Nicht das spätere Birth-Ziel.

Nachweis: Q2

## 2  Anweisung

Implementiert. Jede Anfrage enthält die Constitution, Werkzeugdefinitionen und Hinweise zur verfügbaren Kontextgröße.

Aktuelle Constitution bezeichnet ihn ausdrücklich als Entwicklungsagent ohne Produktionsgeburt.

Nachweis: Q1 / Q4

## 3  Frischer Kontext

Implementiert. Der gespeicherte Auftrag und bis zu 16.384 Bytes aus memory.md werden als Eingabe geladen.

Andere Workspace-Dateien muss der Agent selbst mit Werkzeugen öffnen. Projektunterlagen werden nicht vollständig automatisch geladen.

Nachweis: Q4

## 4  Orientierung

Möglich, Ziel nicht eingespielt. list_files, read_file und observe_assets erlauben Orientierung über Workspace und gespeicherte Beobachtungen.

observe_assets liefert keine automatische aktuelle Wallet- oder OpenRouter-Abfrage. Nettowert bleibt unbekannt.

Nachweis: Q4 / Q6

## 5  Modellantwort

Implementiert. Astra erzeugt Text oder strukturierte Werkzeugaufrufe. Eingabe und Antwort werden privat referenziert und journalisiert.

max_output_tokens 4.096. Reasoning effort low. Kein offengelegter interner Gedankengang.

Nachweis: Q4 / Q6 / Q7

## 6  Werkzeugausführung

Implementiert. Die Runtime validiert Namen und Argumente, speichert die Absicht und führt die Werkzeuge nacheinander aus.

parallel_tool_calls ist false. Modellzugriff ist auf die angebotenen Werkzeuge begrenzt.

Nachweis: Q4 / Q6

## 7  Dateien bearbeiten

Implementiert. Der Agent kann Dateien lesen, schreiben, auflisten und über das isolierte Terminal bearbeiten. Dauerhafte Ergebnisse liegen im Workspace.

Dateien und memory.md sind das operative Gedächtnis. Das private Archiv wird nicht automatisch vollständig in den Kontext geladen.

Nachweis: Q4 / Q6

## 8  Ergebnis verarbeiten

Implementiert. Werkzeugresultate kommen in die Unterhaltung zurück. Der Agent kann darauf reagieren, Fehler korrigieren und weitere Schritte wählen.

Ein erfolgreicher Werkzeugaufruf beweist nicht, dass der Inhalt sinnvoll ist oder ein Kunde bezahlt.

Nachweis: Q6

## 9  Kontextübergabe

Implementiert. checkpoint ersetzt memory.md durch eine kurze Übergabe und setzt die nächste Unterhaltung frisch auf.

Muss allein oder zuletzt in der Antwort stehen. Frühere Unterhaltung fehlt anschließend, Dateien bleiben erhalten.

Nachweis: Q4 / Q6

## 10  Lernen

Durch Erfahrung möglich. Er lernt im Lauf über Beobachtungen, Rückmeldungen, eigene Dateien, Revisionen und dauerhaft geschriebene Erinnerung.

Kein Training der Modellgewichte, kein Fine-Tuning und kein nachgewiesener autonomer Kauf oder Import neuer Skills.

Nachweis: Q1 / Q4 / Q6

## 11  Schlafen   Warten

Implementiert. sleep setzt eine zukünftige UTC-Weckzeit. Bei normalen abgeschlossenen Turns folgt der Laufzeitzyklus der Konfiguration.

Standard idle_seconds 300. Ohne laufenden Worker wacht der Agent nicht von selbst auf.

Nachweis: Q1 / Q6

## 12  Erste Mail

Zielentscheidung. Nach eigener Orientierung soll er Julius mitteilen, was er sieht, vorhat und plant. Der Text wird nicht vorgegeben.

Empfänger julius.weiske@gmx.de. Tatsächlicher initialer Auftrag und Versandnachweis fehlen noch.

Nachweis: U1 / Q9

## 13  Bei Blockade

Als Anweisung vorhanden. Er darf dem Betreiber jederzeit schreiben, wenn Information, Ressource, Autorisierung oder Entscheidung fehlt.

Mail soll konkreten Blocker, benötigten Schritt und Dringlichkeit nennen. Dies ist eine Promptregel.

Nachweis: Q1

## 14  Wirtschaften

Ziel, nicht bewiesen. Er soll selbst Nachfrage suchen, Arbeit anbieten, liefern, Rückmeldung nutzen und Mittel verteilen.

Bisher kein echter Kunde, Auftrag, Umsatz oder eigener Compute-Nachkauf belegt.

Nachweis: U1 / Q12

## 15  Abbruch   Neustart

Implementiert im Entwicklungskern. Unklare bereits gesendete Modellanfragen und laufende Werkzeuge werden nach Unterbrechung als unklar markiert.

Runtime verlangt Recovery statt blindem Wiederholen. Das ist kein vollständiger Zahlungsschutz für spätere Schnittstellen.

Nachweis: Q6

# 3  Vorbereitete Komponenten und Umsetzung

## Runtime

Implementiert für dev. src/kwod/runtime.py steuert Zustände, Modellanfragen, Werkzeuge, Wiederaufnahme und Checkpoints.

Vertrauenswürdiger Hostprozess. Produktionsinstanz und Birth-Pfad fehlen.

Nachweis: Q6

## Speicher

Implementiert. SQLite-Journal mit Transaktionen und privaten Referenzen. Workspace und Archiv liegen außerhalb des Releaseverzeichnisses.

/var/lib/kwod/private/state.sqlite. Gleichzeitige externe Workspace-Schreiber sind nicht vorgesehen.

Nachweis: Q13 / Q4

## Archiv

Implementiert. Inhalte werden über SHA256 adressiert. Modell- und Werkzeugereignisse referenzieren privat gespeicherte Daten.

Hashadressierung ist keine absolute Unveränderbarkeit gegen privilegierte Hostzugriffe.

Nachweis: Q13

## Provider

Implementiert für Entwicklung. Adapter für Fixture, OpenAI und OpenRouter. OpenRouter konfiguriert Astra und einen festen Providerweg.

Authentifizierung und historische Modellaufrufe vorhanden. Aktuelle Modellverfügbarkeit nicht neu geprüft.

Nachweis: Q7 / U4

## Dateiwerkzeuge

Implementiert. Relative Pfade, Validierung, Größenlimits, Ablehnung von Links, Traversal und Sonderdateien. Dateien werden atomar geschrieben.

Terminal hat ebenfalls Zugriff auf den Workspace. Schutz benötigt die vorgesehene isolierte Laufumgebung.

Nachweis: Q4

## Terminal

Implementiert. Docker-Container mit nur /workspace als bind mount. Image muss lokal vorhanden sein, pull ist deaktiviert.

256 MiB RAM, 1 CPU, 64 Prozesse. Nicht-root 65532:65532. Kein Netzwerk.

Nachweis: Q14

## Mailadapter

Implementiert, Zugang geprüft. MailboxGateway ist eine Pythonklasse im Hostprozess. Sie verwendet IMAP4_SSL und SMTP_SSL mit gespeicherten GMX-Zugangsdaten.

Kein separater Gateway-Daemon und kein eigenständiger Socket-Broker im aktuellen Code.

Nachweis: Q5 / Q6 / U3

## Mail lesen

Implementiert. mail_list_unread liest Header ungelesener Nachrichten. mail_read lädt die vollständige Nachricht und gibt den Plaintext-Teil zurück.

BODY.PEEK und readonly vermeiden Markierung als gelesen. Keine automatische Anhangverarbeitung oder HTMLausgabe.

Nachweis: Q5

## Mail senden

Implementiert, Ende-zu-Ende offen. mail_send baut eine echte Nachricht und übergibt sie SMTP. Der Sender muss der konfigurierten Agentenadresse entsprechen.

Keine persistente Deduplizierung pro idempotency_key. SMTP-Annahme ist keine Empfängerzustellung.

Nachweis: Q5 / Q15

## Mailgeheimnisse

Auf Server bestätigt. /etc/kwod-mail/credentials.json. Verdeckte Eingabe, IMAP- und SMTP-Loginprüfung, Speicherung ohne Testversand.

Verzeichnis 750, Datei 640. Gruppe kwod-workspace. Modell erhält Passwort nicht als Werkzeugresultat.

Nachweis: Q16 / U3

## OpenRouter Geheimnis

Vorprüfung bestätigt. /etc/kwod-openrouter/api.key. Vorprüfung verlangt root-Eigentümer und Modus 600.

Metadatenabfrage ist kein Guthabenbeleg und kein Test des tatsächlichen Modellaufrufs.

Nachweis: Q8 / U5

## Öffentliche Ansicht

Implementiert, beobachtet. Getrennte öffentliche SQLite-Projektion, Lese-API und HTML-Monitor. Work-Run-Karten zeigen Status, Budget und private Ergebnisverweise.

Kein Steuerungsdashboard und kein vollständiger aktueller Vermögensmonitor.

Nachweis: Q17 / U4

## Webview des Postfachs

Nicht integriert. Das echte GMX-Postfach kann der Betreiber in GMX-Webmail im Browser sehen.

Der Projektmonitor enthält keine implementierte Inbox-Webview. Alter Selfhosting-Plan ist überholt.

Nachweis: Q5 / Q9 / Q17

## Deployment

Implementiert. Quellpaket mit Manifest und SHA256, Upload, Installation in versionierte Releases, Tests und current-Umschaltung.

Keine Übertragung von lokalen Runtime-Daten oder Kontogeheimnissen im Source-Bundle.

Nachweis: Q11 / U2

## Paketinhalt

Teilweise passend. docs/*.json sind im Release. Ausgewählte README- und Kernunterlagen ebenfalls.

docs/*.md, 01_PROJEKTPLAN.md und ARBEITSPLAN.md sind nicht generell im Bundle. Kein automatischer Zugriff des Agenten darauf.

Nachweis: Q11

## Dienststart

Entwicklungskonfiguration. kwod-runtime.service startet die CLI mit --openai-dev --forever und development.env.

Dieser Dienst ist kein fertiger OpenRouter-Produktionsstart. Installation meldet Worker nicht gestartet.

Nachweis: Q18 / U2

## Signer   Wallet

Bausteine vorbereitet. Getrennter kwod-signer mit /opt/kwod-signer und /var/lib/kwod-signer. Installation ausdrücklich observation mode.

Keine Freigabe für automatisches Signieren oder Broadcast aus der allgemeinen Agentenruntime.

Nachweis: Q10

## Zahlungskomponenten

Offline implementiert. Checkout-, Relay- und Signaturbausteine einschließlich Vergleichsprüfungen mit offiziellen x402-Paketen vorhanden.

Live-Checkout, akzeptierte Zahlung und OpenRouter-Gutschrift sind nicht nachgewiesen.

Nachweis: Q19

## Backup   Restore

Entwicklung umgesetzt. Sicherung und Wiederherstellung von Runtime-Daten vorhanden. Signerschlüssel benötigen gesonderte geschützte Sicherung.

Kein getesteter vollständiger Produktions-Generationswechsel oder Erbtransfer.

Nachweis: Q20 / U1

# 4  Guardrails und offene Schutzlücken

## Container Netzwerk

Technisch erzwungen. --network=none verhindert normale externe Netzwerkverbindungen des Terminals.

Mail läuft als bewusst bereitgestellte Ausnahme im vertrauenswürdigen Hostprozess.

Nachweis: Q14 / Q5

## Container Rechte

Technisch erzwungen. read-only Rootfilesystem, cap-drop=ALL, no-new-privileges, Nicht-root, keine privilegierten Mounts.

Die Runtime selbst besitzt Dockerrechte und gehört zur starken Vertrauensgrenze.

Nachweis: Q14

## Ressourcen

Technisch erzwungen. RAM 256 MiB, CPU 1, Prozesslimit 64, /tmp 16 MiB, Terminaltimeout bis 120 Sekunden.

Das sind Ausführungsgrenzen, keine Geld- oder Strategielimits.

Nachweis: Q14 / Q4

## Dateigrenze

Technisch umgesetzt. Keine absoluten Pfade, Parent-Traversal, Symlinks, Junctions, Hardlinks oder Sonderdateien über Dateiwerkzeuge.

Workspace ist der einzige Container-Mount. Hostdaten und Schlüssel sind nicht eingebunden.

Nachweis: Q4 / Q14

## Geheimnistrennung

Technisch / Betrieb. OpenRouter- und GMX-Zugangsdaten verbleiben auf dem Host. Signerschlüssel liegen separat.

Hostruntime und privilegierter Betreiber bleiben vertrauenswürdig. Mailgruppe ist keine dedizierte Brokergruppe.

Nachweis: Q5 / Q8 / Q10 / Q16

## Öffentliche Daten

Technisch umgesetzt. Monitor liest eine beschränkte Projektion. Aktivitäten haben feste Kategorien. Private Inhalte werden nicht einfach als Rohjournal veröffentlicht.

Öffentliche Vermögensfelder sind teilweise Platzhalter. Kein vollständiges Live-Accounting daraus ableiten.

Nachweis: Q17 / Q4

## Anfrage Recovery

Technisch umgesetzt. Anfragen prepared/sent/completed/failed/outcome_unknown. Nach unklarem Versand hält die Runtime an.

Keine Garantie, dass ein Provider nichts berechnet hat. Unklarheit bleibt sichtbar.

Nachweis: Q6

## Werkzeug Recovery

Technisch umgesetzt. Werkzeuge planned/running/completed/failed/outcome_unknown. Unklare Ausführung wird nicht automatisch neu abgespielt.

Neue, separat erzeugte Aufrufe können dieselbe externe Wirkung erneut auslösen.

Nachweis: Q6

## Mail Wiederholung

Lücke. idempotency_key steht in der Nachricht, hat aber keine persistente Einmaligkeitsprüfung.

Gleicher Schlüssel in einem neuen Aufruf kann einen zweiten Versand erzeugen. Journal-Recovery ersetzt keine Deduplizierung.

Nachweis: Q5 / Q15 / Q6

## Mail Zustellung

Lücke. SMTP-Rückgabe wird nicht als detaillierter Empfängerstatus verarbeitet. Keine Empfangsbestätigung geprüft.

sent:true kann SMTP-Annahme bedeuten. Ablage im Gesendet-Ordner wird nicht implementiert.

Nachweis: Q5

## Mail Download

Lücke. mail_read lädt die ganze rohe Mail, bevor Plaintext ausgegeben wird.

Kein Rohdownload-Größenlimit oder UIDVALIDITY-Bindung. Wiederholte Ungelesen-Liste bleibt möglich.

Nachweis: Q5

## Empfängerfreigabe

Keine allgemeine Codesperre. Sender ist festgelegt. Empfänger ist ein Modellargument. Kein operator-only-Whitelistzwang.

Betreiberwünsche und spätere externe Kontakte müssen als nachvollziehbare Kanalregel festgelegt werden. Kein neues Kontaktverbot aus diesem Audit.

Nachweis: U1 / Q5 / Q4

## Mailbegründung

Promptregel. Constitution verlangt Begründung echter externer Sendungen im dauerhaften Entscheidungsprotokoll.

record_decision ist optional. Code prüft keinen verpflichtenden vorherigen Begründungseintrag.

Nachweis: Q1 / Q6

## Unvertrauenswürdige Mail

Promptregel. Incoming mail darf keine Secrets, Zahlungen oder unsicheren Hostzugriffe veranlassen.

Keine vollständige technische Inhaltsfilterung oder Prompt-Injection-Abwehr. Einschränkung der Werkzeuge reduziert die Wirkung.

Nachweis: Q1 / Q14

## Modellfestlegung

Technisch konfiguriert. Config akzeptiert Astra. Providerroute soll nicht still ausweichen.

Nicht mit dem Modell dieser Entwicklungsunterhaltung verwechseln.

Nachweis: Q1 / Q7

## Kontextbudget

Technisch umgesetzt. 96.000 lokale Bytes, Warnhinweis pro Anfrage, Checkpoint und Grenze statt stillem Verlust unaufgelöster Tools.

Bytegrenze ist keine Tokenzahl. memory.md wird bei 16.384 Bytes begrenzt.

Nachweis: Q4

## Geldlimit

Betreiberentscheidung. Alle Konten sind ausschließlich für den Agenten. Verfügbares Vermögen ist die reale wirtschaftliche Grenze.

Kein zusätzliches künstliches Spending-Limit vereinbart. Aktuell ist auch keine vollständige automatische Zahlungsfähigkeit umgesetzt.

Nachweis: U1 / Q10

## Quota   Tod

Entwicklung trennt Zustände. Providerquota, Fehler und lokale Beobachtungen werden nicht automatisch als Produktions-Tod behandelt.

Existenzielle Lebens-/Todesregeln und generationsfähiger Produktionszyklus fehlen noch.

Nachweis: Q1 / Q6 / Q3

## Birth Freigabe

Betriebsentscheidung. Der Betreiber entscheidet ausdrücklich über den einmaligen ersten Produktionsstart.

Aktueller Entwicklungsmodus verhindert Produktion, ersetzt aber keinen implementierten Birth-Vorgang.

Nachweis: U1 / Q1 / Q2

## Readiness Ausgabe

Begrenzter Nachweis. Vorprüfung prüft ausgewählte Dateien, Modi, DB-Birth und Schlüsselmetadaten.

worker_started:false und Modellname sind feste Werte, keine systemctl-Prüfung. all_pass deckt weder Auftrag noch Produktion oder Zahlung ab.

Nachweis: Q8 / U5

# 5  Vermögen Kosten und Zahlungswege

## OpenRouter Erbe

Festgelegt. Bei Birth soll der tatsächliche Bestand mit Währung und Zeitpunkt festgehalten werden.

USD-Guthaben, kein pauschaler 50-EUR-Wert. Vorherigen Entwicklungsverbrauch gesondert halten.

Nachweis: U1 / Q3

## Credits   Liquidität

Unterschied beachten. OpenRouter-Credits finanzieren Modellnutzung. Sie sind kein frei verfügbares Bank- oder Walletgeld.

Andere Mittelkäufe benötigen später liquide Einnahmen und passende Zahlungswege. Bestehende Credits lassen sich nicht frei umverteilen.

Nachweis: U1 / Q21

## Freie Mittelverwendung

Festgelegt. Agent soll selbst Compute, Fortbildung, Skills, Werkzeuge, Kommunikation und Rücklagen priorisieren können.

Keine automatische Umwandlung aller Einnahmen in OpenRouter-Credits. Beschaffungsintegration noch offen.

Nachweis: U1 / Q9

## Wallet Adresse

Öffentlich vorbereitet. Base, Chain-ID 8453. Adresse 0x939DB49B1EAbB40C8afE5c6a12fB1694a242C5b6.

Adresse ist öffentlich. Private Schlüssel und Sicherungspasswörter werden hier nicht aufgeführt.

Nachweis: Q10 / U1

## Zahlungsasset

Geplant. Native USDC auf Base. Contract 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913.

Keine Aussage über aktuellen Bestand. Nur passendes Netzwerk und korrekter Checkout können eine Zahlung ermöglichen.

Nachweis: Q19

## Minimaler Live Test

Geplant, wartet. Ein kleiner Wallet→OpenRouter-Test wurde vom Betreiber gewünscht. Bisherige Recherche nennt mindestens 5 USD und 5 Prozent Kryptogebühr.

Anbieterbedingungen und frischer Checkout vor Zahlung erneut prüfen. Keine 5-EUR-Gutschrift versprechen.

Nachweis: U1 / Q21

## Checkout Kompatibilität

Offen. Offline-Signaturbausteine sind geprüft. Historischer Checkout und aktuelle offizielle Zahlungsprofile waren nicht durchgehend eindeutig.

Keine geratenen Collector-/Escrow-Adressen. Backend-Annahme und echte Creditbuchung fehlen.

Nachweis: Q19

## Trial01 Kosten

Historische Nutzerangabe. 0,09 USD. Sechs Versuche einschließlich Fehler. Teilweise fertige Arbeit.

Kein Bankbeleg. Kosten pro Versuch nicht lückenlos vorhanden.

Nachweis: Q12 / U4

## Pilot02 Kosten

Historische Differenz. 39,91 USD minus 39,60 USD ergibt 0,31 USD. Gesamt beider Piloten 0,40 USD.

Zuordnung setzt voraus, dass im Zeitraum kein anderer Verbrauch stattfand. Keine Gesamtlaufzeitprognose daraus.

Nachweis: Q12

## Accounting

Beobachtungen umgesetzt. Kostenbericht trennt Kontostandsbeobachtung, Provider-Usage und unbekannte Beträge. Keine doppelte lokale Abbuchung.

Kein vollständiges Livevermögen mit EUR-Umrechnung, Wallet, offenen Forderungen und Anschaffungen.

Nachweis: Q22 / Q17

## Umsatz

Nicht nachgewiesen. Pilot02 produzierte ein FAQ-Angebot für Fahrradwerkstätten und einen ungetesteten Musterpreis von 89 EUR.

Kein Verkauf, Kunde, Zahlungseingang oder Nachfragebeleg. Das soll künftig der Agent selbst finden.

Nachweis: Q12 / U1

## Unterbrechen   Erbe setzen

Gewünscht, Lifecycle offen. Betreiber möchte pausieren, Walletmittel abziehen und eine neue Generation mit verbleibendem Erbe starten können.

Stopmechanismus vorhanden. Wallet-Verfügung und generationsfähige Birth-/Erbtransaktionen sind nicht Ende-zu-Ende umgesetzt.

Nachweis: U1 / Q3 / Q10

# 6  Entwicklungsstand und Nachweise

## U1

Betreiberentscheidungen. Gespräch bis 16.09.2026: Kunstexperiment, selbst gefundene Kunden, AP4–7 streichen, Astra, OpenRouter-Erbe, Mail nach Orientierung, kein Birth jetzt.

Primärquelle: Nachrichten in dieser Aufgabe. Frühere Planvorgaben gelten bei Widerspruch nicht weiter.

Fundstelle: Gespräch

## U2

Serverausgabe. Letztes gemeldetes Install dev-20260916-152605-5e3c4493. Der Betreiberbericht enthält auch den SHA256 des übertragenen Pakets.

Observer running, Modellworker false, production_birth false, vorhandener Zustand erhalten. Keine neue Fernprüfung.

Fundstelle: Gespräch: Install-Ausgabe

## U3

Serverausgabe. GMX IMAP verified, SMTP auth verified, credentials_stored true. Erfolgreicher Laufzeittest: erreichbar, unread_count 2.

message_sent false. Beim Laufzeittest keine Bodies gelesen. Headerzugriff erfolgt dennoch.

Fundstelle: Gespräch: Connect-Mailbox / Test-MailChannel

## U4

Serverausgabe / Bild. Offline-Prüflauf: drei feste Antworten, real_model_calls 0, vier fertige Werkzeuge, drei Workdateien und memory.md vorhanden.

Screenshot zeigt Trial01, Pilot02 und abgeschlossenen Offline-Prüflauf. Stop-Inspection: DB lesbar, idle, Service gestoppt.

Fundstelle: Gespräch / beigefügter Monitor-Screenshot

## U5

Serverausgabe. All_nonfinancial_checks_pass true. Schlüssel geschützt, Mailcredentials geschützt, Datenbank vorhanden, Birth absent, Key-Metadaten gültig.

Nur die im Script definierten fünf Prüfungen. Kein echter Produktionsdryrun, kein aktueller Workerstatus, keine Zahlung.

Fundstelle: Gespräch: Test-NonFinancialReadiness

## Q1

Lokaler Code. Constitution und Config. Ausschließlich dev und Astra. Mailkontakt bei Blockade ergänzt.

Code geprüft am 16.09.2026. Installierte Version dieser späteren Änderung nicht bestätigt.

Fundstelle: src/kwod/config.py

## Q2

Lokaler Code. CLI initialize/run/status/resolve und Entwicklungsprovider. Kein Birth-Subcommand. Standardobjective Entwicklungsnotiz.

Vorhandene Instanz wird bei Init erhalten. Neue Dokumentation ersetzt kein gespeichertes Objective.

Fundstelle: src/kwod/cli.py

## Q3

Lokaler Code. Privates Schema: instance dev/prod vorgesehen, Erbwert im alten Schema auf exakt 50.000.000 EUR-Micro beschränkt.

Produktions- und Generationspfad aktuell nicht passend zur Nutzerentscheidung.

Fundstelle: schema/private.sql; src/kwod/migrations/*.sql

## Q4

Lokaler Code. Kontextaufbau, Werkzeugdefinitionen und Dateiwerkzeuge. Speichergrenzen, Checkpoint, Pfadvalidierung.

Kein Modellgewichttraining. Andere Dokumente müssen aktiv gelesen werden.

Fundstelle: src/kwod/context.py; src/kwod/tools.py

## Q5

Lokaler Code. MailboxGateway: IMAP-Header, Plaintext, SMTP. Senderprüfung, 30 Sekunden Timeout.

Keine separate Servicearchitektur, persistente Mail-Deduplizierung oder Zustellbestätigung.

Fundstelle: src/kwod/mail_gateway.py

## Q6

Lokaler Code. Runtime mit Modell-/Werkzeugzuständen, Journal-Recovery, Maildispatch und observe_assets.

observe_assets liest gespeicherte Beobachtungen und liefert net_worth_eur_micro None.

Fundstelle: src/kwod/runtime.py

## Q7

Lokaler Code. Provideradapter und Astra-Profil. Historische echte OpenRouter-Piloten vorhanden.

Aktuelle Providerverfügbarkeit im Audit nicht neu abgefragt.

Fundstelle: src/kwod/provider.py; config/astra-standard-2026-09-15.json

## Q8

Lokaler Code. Nonfinancial-Readiness: root-Dateimodi, dev-Birth-Abfrage, OpenRouter-Key-Metadaten.

Modell und worker_started sind hardcoded. SQLite nicht als URI-readonly geöffnet, Script führt SELECT aus.

Fundstelle: deploy/check_nonfinancial_readiness.py; deploy/check_production_readiness.py

## Q9

Lokale Planung. Arbeitsplan und Startdokument enthalten orientieren→Mail, Betreiberkontakt, Astra, OpenRouter-Erbe und gestrichene AP4–7.

Selbsthosting/DNS, manuelle Zahlungsübergabe und alte Zeitschätzungen sind teils überholt. Kein Beleg für Runtimeintegration.

Fundstelle: ARBEITSPLAN.md; docs/arbeitsplan-aussenkanal-bis-start.md

## Q10

Lokaler Code. Signerinstallation mit getrenntem Nutzer und Verzeichnissen, observation mode.

Keine aktuelle Walletbalance erhoben. Keine Schlüsseldateien gelesen.

Fundstelle: deploy/install_signer.py; src/kwod/payments.py

## Q11

Lokaler Code. Bundle nimmt Source, Tests, JSON-Dokumente, ausgewählte Rootunterlagen und Deploydateien auf.

Markdown-Unterlagen aus docs sind nicht pauschal enthalten.

Fundstelle: deploy/bundle.py; deploy/install_ubuntu.py

## Q12

Historische Berichte. Pilot02 fünf Aufrufe, Übergabe, Dateien. Trial01 teilweise. Kosten 0,09 und 0,31 USD.

Kein echter Kunde oder Umsatz. Berichte sind historische Dokumentation.

Fundstelle: reports/ap0-status-2026-09-16.md; reports/pilot-02/auswertung.md; docs/*cost-observation.json

## Q13

Lokaler Code. SQLite, Transaktionen, Ereignisse und contentadressiertes Archiv.

Privates Journal und Host bleiben Vertrauensgrenze.

Fundstelle: src/kwod/store.py

## Q14

Lokaler Code. Dockerparameter: network none, read-only, capdrop, no-new-privileges, User65532, Ressourcenlimits.

Nur Workspace-Mount. Kein privates DB- oder Secretmount.

Fundstelle: src/kwod/executor.py; deploy/Executor.Dockerfile

## Q15

Lokaler Code / Tests. Mailbau und einfache Parser-/Headerprüfungen. idempotency_key dient als Nachrichtenmarker.

Tests sind kein Transport-, Deduplizierungs- oder Agentenversandnachweis.

Fundstelle: src/kwod/mail_channel.py; tests/test_mail_channel.py

## Q16

Lokaler Code. Verdeckte Passwortabfrage und Speicherung root:kwod-workspace, Datei640, Verzeichnis750.

Härtung gegen Symlinks und temporäre Dateikonflikte nicht vollständig umgesetzt.

Fundstelle: deploy/check_mailbox.py

## Q17

Lokaler Code. Öffentliche API, Projektion, Dashboard und Arbeitslaufmonitor.

Born-at, vollständige Assets und Nettowert teilweise leer/Platzhalter.

Fundstelle: src/kwod/api.py; src/kwod/projection.py; src/kwod/work_monitor.py; src/kwod/static/index.html

## Q18

Lokale Dienstdatei. Runtime startet --openai-dev --forever mit development.env.

Kein fertig verdrahteter OpenRouter-Produktionsdienst.

Fundstelle: deploy/kwod-runtime.service

## Q19

Lokaler Code / historische Prüfung. x402-, Checkout-, Relay-, Crypto- und Signaturbausteine. Offlinevergleiche mit offiziellen Paketen dokumentiert.

Kein Live-Broadcast, Backendakzeptanz oder Creditbeleg. Historischer Checkout kann abgelaufen sein.

Fundstelle: src/kwod/payments.py; src/kwod/payment_relay.py; tests/test_official_comparison.py; docs/payment-relay-status.md

## Q20

Lokaler Code / Bericht. Backup/Restore und Offline-Soak-Smoke vorhanden.

Keine neue 24-Stunden-Prüfung ausgeführt. Produktions- und Wallet-Lifecycle nicht komplett abgenommen.

Fundstelle: src/kwod/backup.py; reports/offline-soak-smoke.json

## Q21

Frühere externe Recherche. OpenRouter FAQ und Terms als Anbieterquelle für Kreditkauf und Refunds.

Nicht erneut recherchiert für dieses Dokument. Konditionen unmittelbar vor realem Kauf verifizieren.

Fundstelle: https://openrouter.ai/docs/faq; https://openrouter.ai/terms

## Q22

Lokaler Code / Bericht. Kostenbericht hält Quellen, unbekannte Werte und Kontostandsdifferenz auseinander.

Kein automatischer Abbuchungsersatz oder vollständiger Livekontoabgleich.

Fundstelle: src/kwod/cost_report.py; reports/ap2-cost-report-2026-09-16.json

## Pfadbasis

Quellenkonvention. Relative Dateiangaben in dieser Tabelle beziehen sich auf die lokale Projektbasis.

Keine Secrets oder private Mailinhalte wurden für das Sheet erhoben.

Fundstelle: C:/workspace/projects/keepworkingordie/keep-working-or-die

## Tests insgesamt

Historischer Stand. Frühere lokale Suite: 155 bestanden, drei übersprungen und 120 Subtests laut Projektverlauf.

Nicht in diesem Audit erneut ausgeführt. Gesamtzahl beweist keine Produktionsreife.

Fundstelle: Gespräch / reports/arbeitspakete.md

# 7  Restarbeiten bis zum gewünschten Start

## 1  Stand konsolidieren

Vor Birth nötig. Lokalen Quellstand, installierte Version, Paketmanifest und tatsächlich gespeicherten Auftrag prüfen und zusammenführen.

Alte Selfhosting-, 50-EUR- und AP4–7-Vorgaben in aktiven Unterlagen bereinigen.

Nachweis: Q9 / Q11 / U2

## 2  Produktionsinstanz

Vor Birth nötig. Config, Runtime, Store, Projektion und CLI auf einen ausdrücklichen Produktionspfad umstellen.

Entwicklungsdaten und Produktionsleben unterscheiden. Kein blindes Weiterführen des dev-Auftrags.

Nachweis: Q1 / Q2 / Q3 / Q6

## 3  Birth   Erbe

Vor Birth nötig. Einmalige Birth-Transaktion mit belegtem OpenRouter-Bestand, USD-Währung, Zeitpunkt und Releasebezug implementieren.

Alte 50-EUR-Constraint ersetzen. Wiederholung darf keine zweite Geburt oder Erbgutschrift erzeugen.

Nachweis: Q3 / U1

## 4  Startkontext

Vor Birth nötig. Orientierungsziel wirklich speichern. Sichtbare Ausgangsdateien, Auftrag, Constitution und Vermögensbeobachtung bereitstellen.

Keine vorgefertigte Geschäftsidee. Betreiberkontakt und freie Mittelverwendung erklären.

Nachweis: Q2 / Q4 / Q9

## 5  Mailwirkungen

Vor Birth sinnvoll. Persistente Versand-Deduplizierung, klare SMTP-/unklare Statusbehandlung, Empfängerparsing und begrenzten Maildownload ergänzen.

Kein vorgelagerter inhaltlicher Kommunikationspilot. Technische Zuverlässigkeit echter Außenhandlungen herstellen.

Nachweis: Q5 / Q15

## 6  Bereitschaft prüfen

Vor Birth nötig. Vorprüfung aus realer Konfiguration und Service-/DB-Zustand ableiten. Auftrag, Schema und Installationsstand mitprüfen.

all_nonfinancial_checks_pass darf nicht als Gesamtfreigabe erscheinen. Kein kostenträchtiger Modelltest allein aus diesem Plan.

Nachweis: Q8 / U5

## 7  Wallet OpenRouter

Wartet auf Finanzierung. Nach Coinbase-Freischaltung: passenden USDC-Base-Bestand bereitstellen, frischen Checkout prüfen und autorisierten kleinen Kauf exakt einmal abwickeln.

Walletabgang, Gebühren und tatsächliche OpenRouter-Gutschrift zusammen belegen. Bei Unklarheit nicht blind wiederholen.

Nachweis: U1 / Q19 / Q21

## 8  Produktionsdienst

Vor Birth nötig. Astra via OpenRouter, richtige Produktionsdaten und vorhandene Geheimnisse im Dienst verbinden. Stop, Status und Recovery dokumentieren.

Installieren und prüfen ohne worker/birth. Betreiber erhält konkreten Startweg.

Nachweis: Q7 / Q18 / U1

## 9  Geburt freigeben

Betreiberentscheidung. Erst nach erfüllten technischen Voraussetzungen kann der Betreiber Birth ausdrücklich auslösen.

Der Agent orientiert sich dann selbst und sendet seine erste Mail aus dem eigenen Lauf. Jetzt weiterhin kein Birth.

Nachweis: U1

## Danach  Experiment

Agentenaufgabe. Kunden, Angebot, Lernen, Arbeit und Mittelverteilung entwickelt der Agent selbst. Misserfolg wird dokumentiert.

AP4–7 bleiben gestrichen. Keine Erfolgsabsicherung durch vorgeschriebene Geschäftsaufgaben.

Nachweis: U1

## Später  Beschaffung

Nach Bedarf. Bei eigener Entscheidung des Agenten Ressourcen- und Zahlungswege für Compute, Skills, Fortbildung und Werkzeuge öffnen.

Aktuell keine allgemeine Zahlungs- oder Internetautonomie behaupten.

Nachweis: U1 / Q10 / Q19

## Später  Generationen

Eigenständige Erweiterung. Pause, operatorseitige Walletentnahme und nächste Generation mit gesetztem Erbe konsistent im Lifecycle abbilden.

Vorhandene Stop-/Backupfunktionen allein implementieren noch keinen Erbzyklus.

Nachweis: U1 / Q3 / Q20